## Slide 1
DUOC, INC.
CAPSTONE
FASE 12
INTEGRANTES:
DIEGO ÁLVAREZ
LUIS DÍAZ
ASIGNARUTA: CAPSTONE - SECCIÓN: 002D
PROYECTO PLATAFORMA DE GESTIÓN
FLOTA PEPSICO CHILE.

## Slide 2
PLANIFICACION PROYECTO APT
Carta Gantt

## Slide 3
PLANIFICACION PROYECTO APT
Carta Gantt

## Slide 4
PLANIFICACION PROYECTO APT
Carta Gantt

## Slide 5
AVANCE ESPERADO Y AVANCE REAL
• Se ha logrado un avance acorde a la planificacion con pequeños percances que fueron solucionados (debimos ajustar tareas o darles más tiempo para desarrollarlas correctamente)
• Se presentan avances superiores a los esperado respecto del funcionamiento del backend pese a complicaciones con el levantamiento de la api
• Se presentan atrasos en la preparacion de mockups

## Slide 6
EVIDENCIAS DEL AVANCE
Caso de Uso General

## Slide 7
EVIDENCIAS DEL AVANCE
Caso de Uso
MER

## Slide 8
EVIDENCIAS DEL AVANCE
AS - IS
TO - BE

## Slide 9
EVIDENCIAS DEL AVANCE
Mockup

## Slide 10
EVIDENCIAS DEL AVANCE
Levantamiento

## Slide 11
ISSUES, FACILITADORES Y AJUSTES
Issues:
Problemas técnicos relacionados al levantamiento de la api, al cambiar versiones se logró solucionar.
Facilitadores:
Docker Desktop ofrece un entorno gráfico y herramientas para crear, ejecutar y gestionar aplicaciones en contenedores, permitiendo utilizar postgre y levantar el server dentro de la aplicacion

## Slide 12
ISSUES, FACILITADORES Y AJUSTES
Ajustes:
Se presentaron tareas en las que se requería más tiempo por lo que hubo que ajustar el cronograma planificado para su correcto desarrollo. Se arreglaron identificadores de tareas
Original
Ajustado

## Slide 13
PRÓXIMOS PASOS
Completar mockups
Definicion final Backend
Definicion Frontend
Ejecutar Plan de Pruebas
Revisiones de defectos y ajustes
Definir Manuales
Cumplir con los Alcances

## Slide 14
GRACIAS POR SU ATENCION
HOME
ABOUT US
CONTACT
WWW.DUOCUC.CL
DUOC, INC.